1、项目决策

| 任务名称 | 任务内容 |
| --- | --- |
| 1.规划咨询 | 前期准备，编写工作大纲 |
|  | 开展市场/行业调查研究 |
|  | 项目目标专题论证 |
|  | 编制总体方案与各专项规划方案 |
|  | 规划实施、监测及纠偏 |
|  | 评估反馈 |
| 2.咨询策划 | 论证项目总体目标 |
|  | 分析项目资源情况 |
|  | 策划项目组织模式 |
|  | 确定项目咨询范围 |
|  | 进行项目风险评估 |
| 3.投资机会研究 | 分析投资动机 |
|  | 鉴别投资机会 |
|  | 论证投资方向 |
|  | 具体项目机会论证 |
| 4.概念性方案设计 | 进行概念性方案设计并配合立项修改 |
| 5.各类投资的申请手续 | 编制初步可行性研究/项目建议书（政府投资类） |
|  | 编制可行性研究（政府投资类） |
|  | 填报项目申请报告（企业投资类） |
|  | 填报资金申请报告（投资补助、贴息和国外贷款类） |
| 6.立项所需的相关文件 （行政报批文件、行政许可文件） | 建设项目压覆重要矿床审批 |
|  | 项目环境影响评价报告及批文 |
|  | 生产建设项目水土保持方案及批文 |
|  | 节能评估报告及批文 |
|  | 洪水影响评价报告 |
|  | 农业灌溉影响意见书 |
|  | 超限高层建筑过程抗震设防审批 |
|  | 新建、扩建、改建建设过程避免危害气象探测环境审批 |
|  | 社会稳定风险评估报告及批文 |
|  | 水、电、燃气、通讯等功能性需求申请 |
|  | 职业健康风险评估 |
|  | 交通评估 |
|  | 其他 |

2、工程建设

| 任务名称 | 任务内容 |
| --- | --- |
| 1.工程勘察 | 勘察方案的编制和审核 |
|  | 初步勘察 |
|  | 详细勘察 |
|  | 勘察报告的编制审核 |
|  | 提供正式勘察报告 |
|  | 建立地质BIM模型（指导土方量平衡等） |
| 2.工程设计 | 完成方案设计， |
|  | 建立方案设计BIM模型 |
|  | 方案设计评审、优化 |
|  | 方案设计报规确认 |
|  | 完成初步设计 |
|  | 建立初步设计BIM模型 |
|  | 初步设计评审、优化 |
|  | 初步设计审查 |
|  | 完成施工图设计 |
|  | 建立施工图设计BIM模型 |
|  | 施工图设计评审、优化 |
|  | 施工图设计技术审查 |
| 3.设计服务 | 设计交底和图纸会审 |
|  | 现场重大和关键工序施工方案的合理化建议 |
|  | 设计变更管理 |
|  | 现场施工的配合工作 |
| 4.BIM工作 | 项目人员配置及体系建立 |
|  | BIM实施规划编制 |
|  | BIM模型深度标准编制 |
|  | BIM考核办法制定 |
|  | 各参与方BIM技术要求编制 |
|  | 各参与方BIM工作任务书编制 |
|  | BIM软硬件采购、部署方案 |
|  | BIM协同平台操作手册编制 |
|  | 项目BIM培训 |
|  | 全过程工程咨询单位BIM应用实施细则编制 |
|  | 设计BIM模型审核 |
|  | 审核施工阶段BIM进度计划 |
|  | 审核施工阶段BIM模型 |
|  | 组织设计BIM模型复核 |
|  | 审核施工总平面布置 |
|  | 审核重点施工方案及工艺模拟 |
|  | 协助三维技术交底 |
|  | 基于BIM平台的质量、安全、进度、成本管理 |
|  | 审核BIM辅助变更管理及模型更新维护 |
| 5.造价合约咨询 | 对专项设计方案进行经济分析 |
|  | 编制项目设计概算 |
|  | 确定项目限额设计指标 |
|  | 对设计文件进行造价测算 |
|  | 对设计进行经济优化建议 |
|  | 编制施工图预算 |
|  | 编制工程量清单及招标控制价 |
|  | 分析项目投资风险，提出管控措施 |
|  | 编制项目资金使用计划 |
|  | 制定项目合约规划 |
|  | 拟定合同文本，协助合同谈判 |
| 5.工程招标和设备采购咨询 | 招标项目资料收集 |
|  | 编制招标采购方案 |
|  | 投标单位的资格预审 |
|  | 招标文件的编制、备案 |
|  | 招标公告的发布 |
|  | 组织招标文件答疑和澄清 |
|  | 组织现场踏勘 |
|  | 收取投标保证金 |
|  | 组织开标、评标工作 |
|  | 编制评标报告报业主确认 |
|  | 履行中标公示，公布中标结果 |
|  | 发送中标通知书 |
|  | 协助合同签订 |
| 6.报建管理 | 建设项目用地预审 |
|  | 农用地转用审批 |
|  | 土地征收审批 |
|  | 供地方案审批 |
|  | 建设项目土地使用证 |
|  | 总平方案报批 |
|  | 初步设计方案报审 |
|  | 人防异地建设报批 |
|  | 抗震设防送审 |
|  | 民用建筑节能设计审查备案 |
|  | 施工图审查备案 |
|  | 规划许可证 |
|  | 合同备案 |
|  | 质监及安监备案 |
|  | 白蚁防治管理 |
|  | 施工许可证申报 |
|  | 环境影响评价审批 |
|  | 污水排入排水管网许可 |
|  | 报建费缴纳 |
|  | 施工用水申请及审批 |
|  | 施工用电申请及审批 |
| 7.施工准备 | 工程总控一级计划 |
|  | 施工单位进度计划 |
|  | 施工总布置方案 |
|  | 临水临电方案 |
|  | 技术交底及图纸会审 |
|  | 工程基点移交 |
|  | 工程测量 |
| 8.监理服务 | 编制监理规划及监理实施细则 |
|  | 工程监理实施过程中对工程质量、造价、进度控制 |
|  | 工程监理实施过程中对工程变更、索赔及施工合同争议的处理 |
|  | 监理文件资料管理 |
|  | 设备采购与设备监造 |
|  | 按建设工程监理规范要求服务范围执行 |
|  | 履行建设工程安全生产管理法定职责 |
|  | 对工程建设相关方进行协调的相关工作内容 |
| 9.投资控制 | 合同价款咨询（包括合同分析、合同交底、合同变更管理工作） |
|  | 施工阶段造价风险分析及建议 |
|  | 施工阶段清标/预算价清理 |
|  | 计算及审核工程预付款和进度款 |
|  | 变更、签证及索赔管理（包括变更测算、签证审核、索赔计算或审核） |
|  | 材料、设备的询价，提供核价建议 |
|  | 参与施工现场造价管理 |
|  | 项目动态造价分析 |
|  | 工程技术经济指标分析 |
|  | 审核及汇总分阶段工程结算 |
| 10.进度控制 | 建立进度管理体系 |
|  | 项目总控进度管理 |
|  | 项目分级计划、阶段性计划 |
|  | 进度计划的动态跟踪及调整 |
|  | 施工企业进度计划管控 |
|  | 项目工期索赔管理 |
| 11. .质量控制 | 建立质量管理体系 |
|  | 质量总控目标及分解 |
|  | 制定质量工作程序 |
|  | 施工、材料质量监督 |
|  | 审核施工组织设计 |
|  | 施工过程质量管控 |
|  | 现场重大专项方案的审查 |
|  | 与设计相关技术问题处理 |
|  | 项目相关质量验收工作 |
|  | 重大质量事故的处理 |
| 12. 职业健康安全与环境管理 | 督促施工企业安全、环保与现场文明管理体系的建立 |
|  | 督促施工企业相关规章制度的建立与履行 |
|  | 建立项目职业健康安全与环境管理办法 |
|  | 安全文明施工考评 |
|  | 各项预防措施的实施情况记录 |
|  | 重大安全事故的处理 |
| 13.风险管理 | 风险管理规划 |
|  | 风险源识别与评估 |
|  | 风险控制与应对 |
| 14.合同管理 | 合同评审 |
|  | 协助签订合同 |
|  | 组织合同交底 |
|  | 合同履行过程管理 |
|  | 合同实施后评价 |
| 15.信息管理 | 项目相关资料的收集与归档 |
|  | 参建各方之间的资料信息传递 |
| 16. 竣工验收管理 | 竣工资料收集与整理 |
|  | 竣工模型创建、审查 |
|  | 项目BIM工作总结 |
|  | 基础验槽、验收 |
|  | 主体验收 |
|  | 弱电检测 |
|  | 防雷检测 |
|  | 单机调试和联动调试完成 |
|  | 消防检测、验收 |
|  | 环保部门验收 |
|  | 规划验收 |
|  | 质检验收 |
|  | 建设工程竣工验收备案完成 |
|  | 工程竣工备案工程款支付情况审核表完成 |
|  | 工程竣工结算备案完成 |
|  | 建设工程档案预验收意见书取得 |
|  | 综合竣工验收 |
|  | 水电气正式供应 |
| 17. .结算、审计 | 项目结算审核工作 |
|  | 出具项目结算报告 |
|  | 配合完成竣工结算的政府审计工作 |
|  | 根据审计结果，对工程的最终结算价款进行审定 |

3、项目运营

| 任务名称 | 任务内容 |
| --- | --- |
| 1.运营准备咨询 | 运营管理人员的培训 |
|  | 质保期管理 |
|  | 配合运营的系统调试与修正 |
|  | 设备设施移交 |
| 2.运维咨询 | BIM模型的二次开发应用 |
|  | 项目的运营维护管理 |
|  | 运维费用支付审核 |
|  | 配合运营期绩效考核报告的编制 |
| 3.延续更新咨询 | 配合项目延续更新 |
| 4.配合后评价 | 配合项目后评价报告的编制 |